|  | PÄÄTÖSESITYS |
| --- | --- |
|  |  | Diaarinumero KAIELY/5/07.04/2013 |
|  | OHJELMA Itä-Suomen EAKR | TOIMINTALINJA 3 | Projektinumero A32411 |

| Hakija Päätoteuttaja: Sotkamon kunta, osatoteuttajat: Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Geologian tutkimuskeskus (GTK) | Hakemus jätetty pvm 27.3.2013 (alkuperäinen) 11.10.2013 (muutos) |
| --- | --- |
| Osoite Sotkamon kunta, Markkinatie 1, 88600 Sotkamo | Kehittämishankkeiden rahoitusryhmä pvm 12.4.2013 ja 18.10.2013 |
| Yhteyshenkilö projektipäällikkö Aarno Konka | Kainuun rahoitusryhmä pvm 25.10.2013 |

| Hankkeen nimi Pysy reitillä –ympäristöhanke | Toteutusaika 28.3.2013 - 30.4.2015 |
| --- | --- |
| Tausta Pysy reitillä ympäristöhanke on käynnistynyt 28.3.2013 (rahoituspäätös 17.4.2013). Projekti on hakenut 11.10.2013 jätetyllä hakemuksella projektisuunnitelmaan muutosta ja lisärahoitusta. Sotkamo ja etenkin Vuokatti on yksi Suomen suosituimmista matkailukohteista. Alueella käy tuhansia matkailijoita joka päivä. Alueella on lisäksi talviurheiluun keskittynyt valmennuskeskus oheispalveluineen ja mm. talvilajeihin erikoistunut lukio. Vuokatin vetovoima nojaa suurelta osin puoleensavetäviin luonnonolosuhteisiin, maaston pinnanmuotoihin, vesistöön ja hyviin matkailupalveluihin. Kaikki ulkoliikkujat käyttävät alueen reittipalveluja. Ne ovat kuitenkin saatujen palautteiden perusteella jääneet ajastaan jälkeen ja ovat osin harhaanjohtavia. Reiteillä on tapahtunut useita opasteiden puutteista aiheutuvia eksymisiä. Projektissa suunnitellaan ja luokitellaan keskeiset ulkoilureitit uudelleen ja toteutetaan maastoon reittien opasteet. Näin saadaan parannettua toimintaympäristöä. Pohjavesien suojelu on reittien ohella projektissa kehitettävä osa-alue. Vuokatin pohjavesialue sijaitsee kasvavalla taajama-alueella, jossa on vedenhankinnan lisäksi monia muita maankäyttöpaineita. Pohjavesialueella on kaksi vedenottamoa, Vuokatin ja Tenetin vedenottamot, joista otetaan 60 % Sotkamon kunnan käyttämästä talousvedestä. Lisäksi alueella on kaksi tutkittua vedenottopaikka Jäätiössä ja Kankaalassa. Pohjavesialueelle sijoittuu useita pohjaveden laadulle riskialttiita toimintoja mm. ampumarata ja matkailu- ja liikuntarakentamisen maankäyttöpaineita. Pohjavesialueen geologisen rakenteen tuntemus on tärkeää, jotta maankäyttöä voidaan kehittää ja turvata pohjaveden suojelu. Pohjavesikartoitus osaltaan ohjaa myös reittien sijoittumista. |
| Käynnissä oleva hanke Pysy reitillä –ympäristöhanke keskittyy alueen keskeisiin reitteihin: Sapsoperän Pöllyvaaralta-Kirkonkylän ja Makkosenmäen kautta Vuokattiin ja edelleen Naapurinvaaralle. Ulkoilureitit luokitelleaan ja niille suunnitellaan, hankitaan ja pystytetään opasteet. Lisäksi selvitetään karttojen mobiiliversioiden käyttömahdollisuuksia ja sähköisten informaatiotaulujen sijoittamista opastuksen risteyskohtiin. Tarkoituksena on parantaa reitien turvallisuutta, palvelutasoa ja laatua ja nostaa niiden käyttöastetta. Projektin vaikutuksesta reittien opasteista tulee visuaalisesti yhtenäisiä. Kajaanin ammattikorkeakoulu tekee hankkeessa yksityiskohtaisen pyöräilyreittisuunnitelman lähinnä Vuokatin alueelle. Se sisältää kymmenkunta reittiä, joiden kesto 1-4 tuntia. Työn tuotoksena valmistuvat reittikortit, joissa on kartta, reitin nimi, kuvaus kohteista ja turvaohjeet. GTK laatii Vuokatin pohjavesialueelle geologisen rakennemallin, jota hyödynnetään päivitettäessä pohjavesialueen suojelusuunnitelmaa ja kehitettäessä alueen maankäyttöä. GTK on toteuttanut Vuokatin pohjavesialueelle raskaat kairaukset ja havaintoputkien asentamiset kesällä 2013. Pohjavesialueiden rakennetutkimuksilla tuotettavaa tietoa ovat kallionpinnan ja pohjaveden pinnan korkokuva, pohjaveden virtaussuunta ja maaperäkerrosten pääominaisuudet. Projektissa myös päivitetään Vuokatin pohjavesialueen suojelusuunnitelma. Pohjavettä hyödyntävät kunnan vesihuoltolaitoksen asiakkaat mukaan lukien matkailuelinkeino. Tavoitteena on pienentää alueen pohjaveden pilaantumisen riskiä ja turvata talousveden hyvä laatu. |
| Lisärahoituksen haku Sotkamon kunta hakee projektille Itä-Suomen EAKR-ohjelmasta lisärahoitusta 300 000 euroa, jolloin projektin kustannusarvio nousee 400 000 eurolla. Kunnan oma rahoitusosuus kasvaa 100 000 eurolla. Lisärahoituksen turvin on tarkoitus toteuttaa reitteihin alikulkutunneli Vuokatinvaarantien alitse sekä hiihtolatua ja polkupyöräreittiä että moottorikelkkareittiä varten. Alikulkuja varten tehdään yksi tai kaksi tunnelia Vaarankylän latureitin tasoylityskohdan seutuville. Lisäksi on tarkoitus rakentaa Jäätiönlammen laskupuron ylittävä hiihtolatukelpoinen kevyenliikenteen silta. Siitä on valmis siltasuunnitelma, joka päivitettäisi tarvittavan leventämisen vuoksi. Siltaan ja alikulkuihin on tarkoitus rakentaa uutta reististöä valaistuksineen ja pengerryksineen. Samalla projekti hakee jatkoaikaa 30.4.2015 asti. |
| Hanke toteuttaa seuraavia kehittämisohjelmia: Kainuun luontomatkailun teemaohjelma, Kainuun maakuntaohjelma 2009-2014 ja Oulujoen-Iijoen -vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015. |
| Hankkeen arviointipisteytys 8.4.2013. Muutoshakemus on käsitelty projektin ohjausryhmässä 8.10.2013. |
| Hankkeen määrälliset tavoitteet | Hakijan näkemys | Esittelijän näkemys |
| Uudet työpaikat | 0 | 0 |
| Uudet yritykset | 0 | 0 |

| KUSTANNUSARVIO (€) | Käynnissä oleva projekti | Haettava lisärahoitus |
| --- | --- | --- |
| Henkilöstökustannukset | 144 000 | 200 940 |
| Ostopalvelut | 122 200 | 453 872 |
| Kone- ja laitehankinnat | 0 | 0 |
| Rakennukset ja maa-alueet | 0 | 0 |
| Muut kustannukset | 0 | 0 |
| Luontoissuoritukset | 0 | 0 |
| Välilliset kustannukset (Flat Rate) | 28 800 | 40 188 |
| Kustannukset yhteensä |  |  |
| Tulot | 0 | 0 |
| Nettokustannukset | 295 000 | 695 000 |

| RAHOITUS (€), | Hakija | Esittelijä |
| --- | --- | --- |
| EAKR ja valtio (75 %) | 221 250 | 521 250 |
| Kunnan rahoitus | 43 750 | 143 750 |
| Muu julkinen rahoitus (GTK) | 30 000 | 30 000 |
| Yksityinen rahoitus | 0 | 0 |
| josta luontoissuorituksia | 0 | 0 |
| Yhteensä | 295 000 | 695 000 |

# ESITTELIJÄN PÄÄTÖSESITYS

| X Puolletaan Ei puolleta | Perustelut Nämä yksittäiset reittirakentamishankkeet tukevat projektin tavoitetta parantaa kulkuyhteyksiä ja matkailun toimintaympäristöä sekä edesauttavat matkailuyritysten kasvua. Vuokatin ja Katinkullan välisen yhteyden parantaminen kohentaa reittien ja matkailuyritysten välistä saavutettavuutta. |
| --- | --- |
| Erityisehdot Kunnan on käynnistettävä reittitoimitus Vuokatin alueen keskeisillä reiteillä. |
| Rahoittajan edustaja ohjausryhmässä Valvojana jatkaa Tatu Turunen ja asiantuntijoina Timo Regina ja Elli Moilanen. |

| Paikka ja päiväys Kajaani 30.10.2013 | Esittelijä Tatu Turunen |
| --- | --- |

# KAINUUN ELY-KESKUKSEN KEHITYSHANKKEIDEN RAHOITUSRYHMÄN KANNANOTTO

| x Puolletaan Ei puolleta | Perustelut Kokous 18.10.2013 |
| --- | --- |

# KAINUUN RAHOITUSRYHMÄN KANNANOTTO

| x Puolletaan Ei puolleta | Perustelut Kokous 25.10.2013 |
| --- | --- |